昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块

修建围墙施工单位采购

比选文件

比 选 人：海南海钢产业园投资开发有限公司

项目编号：          /

2025年2月

目录

第一章 比选公告	3

第二章 参选人须知	3

第三章 采购需求	13

第四章 评分办法	14

第五章 合同条款及格式	24

第六章 参选文件格式	24

- 昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙

- 施工单位采购比选公告

项目概况：

昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙施工单位采购的潜在供应商应在 http://www.hnhggp.com/获取比选文件，并于2025年 月  日09:00 （北京时间）前递交参选文件。

- 一、项目基本情况

1.项目概况：

本项目为昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙工程，位于海南省昌江县叉河镇海钢产业园。本工程拟新建围墙约3207.5米，采用与海钢产业园1#～9#地块材质、高度、结构形式相似的钢筋砼装配式围墙；围墙内拟清表面积约113099.46平方米，具体工作内容包含但不限于果蔬、果树、房屋、集装箱房及鸡、鸭、牛养圈等所有地面附着物的赔偿及清除处理。

2.采购方式：公开比选。

3.比选范围：施工总承包，具体内容见附件。

4.控制价：1989120.36元（含税）。

5.工期要求：45天。

6.质量标准：符合国家现行施工质量验收规范标准合格。

- 二、参选人的资格要求

1.基础资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；

（6）必须为未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供网站截图并附带公告发出日期之后的水印记录）；

（7）本项目不接受联合体参与。

2.本项目的特定资格要求：

（1）参选人须具备独立法人资格和有效的安全生产许可证，具有市政公用工程或房屋建筑工程施工总承包贰级（含）及以上资质；

（2）业绩要求：近3年以来(以合同签订时间为准)，参选人具有不少于1个单个合同施工金额不少于200万元的房屋建筑、学校、医院等类似项目的施工业绩。

（3）拟派项目经理须具备二级注册建造师执业资格（房建或市政专业），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理。

- 三、获取采购文件

1.时间：公告发布之日起至2025年  月   日09:00

2.方式：在线获取

3.地点（网址）： （http://www.hnhggp.com/ ）

4.售价：  0  （元）

- 四、参选文件递交

1.截止时间：2025年  月  日09:00（北京时间）

2.线下递交地点：海南省昌江县石碌镇建设西路48号

- 五、参选文件开启

1.开启时间：2025年  月  日09:00（北京时间）

2.地点：海南省昌江县石碌镇建设西路48号

- 六、公告期限

自本公告发布之日起至2025年  月    日09:00

- 七、其他补充事宜

无

- 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：海南海钢产业园投资开发有限公司

地   址：海南省昌江县石碌镇建设西路48号

联系人： 刘先生

联系方式：13698195122

- 第二章 参选人须知

- 一、参选人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名 称：海南海钢产业园投资开发有限公司 联系人：刘先生 电 话：13698195122 评选地点：海南省昌江县石碌镇建设西路48号 |
| 2 | 比选项目名称 | 昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙施工单位采购 |
| 3 | 项目地点 | 海南省昌江县叉河镇海钢产业园11#、12#、13#地块 |
| 4 | 项目总预算（控制价） | ¥1989120.36元（大写：人民币壹佰玖拾捌万玖仟壹佰贰拾元叁角陆分） |
| 5 | 采购需求 | 详见第三章采购需求 |
| 6 | 资格要求 | 详见比选公告 |
| 7 | 比选保证金 | □是；保证金金额：人民币 / 元 比选保证金形式：支票、汇票、本票、电汇或者金融、担保机 构出具的保函； 比选保证金账户： 户名： / 开户行： / 账户： / ☑否；本项目不要求保证金 |
| 8 | 报价及费用 | - 1.本项目应以人民币报价； - 2.不论比选结果如何，参选人均应自行承担所有与本次比选有关的全部费用； |
| 9 | 答疑与澄清 | 本项目不召开答疑会。 各参选人如认为采购文件有误或有不合理要求的，应当于参选截止时间 3天前以书面形式向比选人提出疑问；比选文件递交时间视澄清情况可适当顺延。 |
| 10 | 参选文件份数及装订要求 | 正本 1 份，副本 2 份，电子版 1 份（签字盖章后参选文件正本全本PDF彩色扫描件，存储介质为 U盘）。电子版参选文件应封装在单独的信封里，与参选文件正副本一起递交。纸质文件胶装成册，不得采用活页装订。 |
| 11 | 参选文件封套注明 | 1.项目名称： 2.参选人名称： 3.注明正本或副本及“在评选前不得拆封” （法定代表人或委托授权人签字并加盖单位公章） |
| 12 | 是否退还参选文件 | 参选文件一经递交，不予退还。 |
| 13 | 中选通知 | 在本章规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果在原比选公告地址公示。 |
| 14 | 合同授予 | 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 10 天内与中选人的参选文件订立书面合同。 |
| 15 | 采购结果公示 | 比选结果经比选人确认后 3个工作日内发出中选通知书，并在http://www.hnhggp.com/；发布中选结果公告。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中选通知书发出后30日内。 |
| 17 | 付款方式 | 详见《采购需求》商务条款。 |
| 18 | 参选文件有效期 | 90天 |
| 19 | 履约保证金 | □是 / 元； ☑否 本项目不要求履约保证金 |

- 二、总则

1.项目概况详见比选须知前附表。

2.参选人应自行承担所有与编写和提交参选文件有关的费用,不论比选的结果如何,比选代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.比选人不承诺选择最低报价的参选人为中选人。

4.比选内容：详见参选人须知前附表。

- 三、比选文件

1.比选文件共六章，包括：

第一章 比选公告

- 参选人须知

- 采购需求

- 评审办法和程序

- 合同格式

- 参选文件格式

2.参选人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照比选文件要求提交全部资料或者参选文件没有对比选文件做出实质性响应，该比选有可能被拒绝，其风险应由参选人自行承担。

3.比选文件的澄清和修改

（1）比选人在提交参选文件截止时间 3 日前，以书面形式发出的对比选文件的澄清或修改内容，均为比选文件的组成部分，对比选人和参选人起约束作用。

（2）参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，否则由此引起的损失由参选人自己承担。

（3）参选人若对比选文件有任何疑问，应于比选截止期 3 日前以书面形式向比选人提出澄清要求。无论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清，或是根据参选人的要求对比选文件做出澄清，比选人都将于比选截止时间 2 日前以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）予以澄清（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），同时将书面澄清文件向所有参选人发送。参选人在收到该澄清文件后应于 12小时内以书面形式给予确认，该答复作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

- 四、参选文件

1.参选文件的编制依据

（1）比选文件；

（2）比选人提供的有关资料；

（3）相关的法律法规。

2.参选文件内容

（1）参选函

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权书

（3）参选报价表

（4）资格审查资料

（5）商务文件

（6）技术文件

（7）比选文件要求的其他内容及参选人认为必要的其他内容

3.参选文件编制说明

（1）比选人在本比选文件中提供了参选文件的相关格式，则参选人编制参选文件时应使用比选人提供的格式（如属表格，可以按同样格式扩展）；没有提供相关格式的，参选人自行编制。

（2）参选文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套参选文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据比选人发出的比选文件修改补充文件的指示进行的，或者是参选人造成的必须修改的错误，参选文件修改处须由参选文件签署人签字或盖章。

（3）参选人应在参选文件所有文件资料内容之前编制可方便检索的总目录或索引。

4.参选文件的有效期

（1）自参选文件递交截止之日起 90 天内有效。

（2）在原定参选有效期满之前，如果出现特殊情况，比选人可以以书面形式向参选人提出延长参选有效期的要求。参选人须以书面形式予以答复，参选人可以拒绝这种要求而不被没收参选保证金，同意延长参选有效期的参选人不允许修改参选文件，但需相应延长参选保证金的有效期。

（3）参选文件的编制要求

①参选人比选会议时需提供参选文件份数详见前附表，各胶装装订成册，散页无效。参选人应将所有参选文件封面清楚地标明“正本”或“副本”。参选文件应保证正、副本内容的一致性。

②参选文件封面或扉页必须加盖参选人单位公章。填写参选文件时，如有修改，则应在修改处加盖参选人单位公章且由授权代理人签字或盖章。

③ 参选文件应启用密封袋密封，封口处加盖参选人公章，封皮上注明项目名称、参选人名称、注明正本或副本、“在评选前不得拆封”（法定代表人或委托授权人签字并加盖单位公章）。

④由授权代表签字或盖章的参选文件中须同时提交参选文件签署授权委托书。参选文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则参选文件签署授权委托书无效。

- 五、比选评审

1.比选评审时间和地点

比选人在参选截止时间和参选人须知前附表规定的地点公开比选。

2.评审过程中，评审小组如发现参选人或其参选文件有以下情形之一的，应将其参选作否决处理：

（1） 参选文件未按比选文件要求密封的；

（2） 参选文件未按比选文件要求签字或盖章的；

（3） 参选文件关键内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（4） 不符合比选文件中规定的其他实质性要求的。

3.评审小组

评审小组由比选人组建，对参选文件技术部分、商务部分进行评审。

4.评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.评审

评审小组按照评分表规定的方法、评审因素、标准对参选文件进行评审。

6.中选方法

（1）比选人应当接受评审小组推荐的中选候选人，不得在评审小组推荐的中选候选人之外确定中选人。

（2）比选人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名前三名的参选人为中选候选人。

（3）如果排名第一中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人将依序确定其他中选候选人为中选人。当所有中选候选人因上述同样原因不能签订合同的，比选人将重新比选。

（4）中选后不允许分包、转包。

- 六、保密

中选人与比选人签订合同之前，与评审、中选有关的信息不得向其它参选人或与这些程序无关的人员泄漏。无论中选与否，参选人不得泄露参选过程中所了解的与项目相关的信息。

- 七、签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起十日内，按照比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。

- 采购需求

- 一、项目概况

- 本项目为昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙工程，位于海南省昌江县叉河镇海钢产业园。本工程拟新建围墙约3207.5米，采用与海钢产业园1#～9#地块材质、高度、结构形式相似的钢筋砼装配式围墙；拟清表面积约113099.46平方米，具体工作内容包含但不限于果蔬、果树、房屋、集装箱房及鸡、鸭、牛养圈等所有地面附着物的赔偿及清除处理。

- 二、服务需求

（一）人员要求：

1.最低人员配置

| 人员岗位 | 数量 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 人 | 二级注册建造师（房建或市政专业）、建安B证 |
| 项目技术负责人 | 1 人 | 中级职称 |
| 安全员 | 1 人 | 具备建安C证 |
| 施工员 | 1人 | 具备相应证书 |

注：参选文件中同时提供上述人员证书扫描件及社保证明材料。

2.以上人员为基本配置，在后续服务过程中，若因项目进度调整比选人有权要求中选人增加人员（新增加人员包含在中选价中，比选人不另行支付）。

（二）工程质量要求

1.质量达到合格标准，一次性验收合格。

2.围墙的立柱及挡板的配筋、砼强度、结构尺寸满足设计图纸要求。

3.围墙立柱的间距、埋深及砼护脚尺寸、立柱及挡板的垂直度、高度、拼缝的间隙、安装成型后的围墙的整体性、稳定性和线形等满足要求。

4.围墙内的各种地面附着物全部清理干净并拉出围墙外妥善处理，不得堆放在围墙内，更不得在围墙内露天焚烧或掩埋。

5.施工过程中应接受比选人及相关部门的检查和监督。

（三）工期要求

1.总工期：45天。

2.计划开工时间：2025年3月15日。

3.计划完工时间：2025年4月28日。

4.严格按照规定的工期完成施工任务，如因参选人原因导致工期延误，每延误一天，应按照合同金额*0.05%*逾期天数向比选人支付违约金。

（四）安全文明施工要求

参选人应遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，制定安全管理制度和措施，确保施工过程安全无事故。

施工现场应设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，妥善处理施工废弃物，禁止露天焚烧，就地掩埋，保持施工现场整洁，现场配置洒水车进行洒水降尘和道路冲洗，做到工完场清。

（五）特殊要求

1.本项目涉及到围墙内的地表清表工作，具体工作内容包含但不限于果蔬、果树、房屋、集装箱房及鸡、鸭、牛养圈等所有地面附着物的赔偿及清除处理，参选人应熟悉和掌握项目所在地的征拆赔偿工作程序、政策和法律法规，与项目所在地政府能够快速建立良好的工作沟通机制，自负盈亏处理清表工作内的所有地表附着物的赔偿和清除处理。

2.本项目清表工作内的赔偿完成后，参选人应取得项目所在地政府的赔偿费用完全结清无异议的证据和当地村民赔偿款的领取和无异议的相关证据作为最后付款的必要条件之一。

- 三、报价要求

1.本项目的投标报价采用固定综合单价报价方式，总价控制，即完成项目服务所需的材料、设施设备、劳务、措施费、规费、利润、税金（9%的增值税专票）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切应有费用。最高投标限价为 1989120.36元，参选人报价不得高于最高投标限价，否则将导致参选无效。

- 2.参选人所报价格包括履行本项目招标范围内所必须的成本费用和投标人应承担的费用，包括办公、交通、保险、人员、食宿、差旅、税费、试验检测、测试工具、通讯等与此有关的费用。参选人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和要求，进行报价。

- 3.中选人每个支付节点申报资金前，需提供经比选人项目负责人审核认可的完成工程量及相关验收、证明材料。

- 4.踏勘现场费用及驻地建设费用由中选人自行承担。

- 5.参选人在参选前应自行、全面、了解工程的实际情况，并承担所有风险。

- 6.参选人认为其他应当考虑的费用

- 7.主要工程量清单

- 四、付款方式及要求

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订后15个工作日内 | 支付签约合同价的30%（包含安措费） |  |
| 进度款 | 围墙修建完成、地面附着物清表及赔偿完成 | 支付签约合同价的50% |  |
| 最后付款 | - 所有赔偿款支付到位并经地块所有人签字确认并拍照； - 现场验收合格； - 3.最终结算金额经比选人审定双方签字认可后15个工作日内 | 支付至审定金额的97% |  |
| 质保金 | - 质保期满经验收合格后10个工作日内支付 | 审定金额的3% |  |

付款前，中选方应先提供与付款金额等额的增值税专用发票，如不提供相应金额增值税专用发票，比选人有权拒绝支付费用。

- 第四章 评分办法

一、评审小组

比选人根据本项目的特点，组织成立评选小组，小组成员为3人（含）以上单数。

二、评审的依据

本次评审将严格依据国家的相关法律、法规和比选文件的规定，对所有参选文件进行公平、公正的评审，在最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，按照比选文件中规定的各项因素进行综合评分，综合得分由高分到低分进行排序，推荐中选供应商候选人。

三、评审标准

1.资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

2.详细评审标准：见附表三。

分值构成：总分100分，其中：

| 商务部分 | 10分 |
| --- | --- |
| 技术部分 | 60分 |
| 报价部分 | 30分 |

四、评审工作程序

1.评审小组依据法律法规和比选文件的规定对参选人进行资格审查和符合性审查。

2.评审小组遇到有需要参选人澄清的问题可以书面方式进行质询。

3.评审小组对资格审查和符合性审查合格的参选文件进行综合比较与评分。

4.评审小组按对各供应商的响应综合评分总分由高分到低分进行排序，推荐中选供应商候选人。

5.评审小组完成评选报告。

五、参选文件的初审

资格性审查：指依据法律、法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

符合性审查：依据比选文件的规定，从参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。

六、参选文件的详细评审

只限于对资格审查和符合检查合格的供应商进行参选文件的详细评审。

七、详细评审标准

1.评审方法

（1）本项目采用综合评分法，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐前三名为中选候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。

（2）综合评分总分的计算方法：所有评审小组成员评分的算术平均值（保留小数点后两位）。

（3）本项目不保证低价中选。

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

（5）评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

2.评审标准,见后附表。

八、中选基本条件

1.参选文件完全响应比选文件中所有的实质性要求；

2.参选服务性价比对比选人有利；

3.有良好的执行合同能力。

- 附表1：资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |  | 评审标准 | 审查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照或其他有效法人资格 证书复印件 | □通过 |
|  |  |  | 未提供或无效 | □拒绝 |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 3 |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金缴纳的 良好记录 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 4 |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能 力 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 5 |  | 参加本采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 6 | 本项目的 特定资格 要求 | （1）参选人须具备独立法人资格和有效的安全生产许可证，具有市政公用工程或房屋建筑工程施工总承包贰级（含）及以上资质； （2）业绩要求：近3年以来(以合同签订时间为准)，参选人具有不少于1个单个合同施工金额不少于200万元的房屋建筑、学校、医院等类似项目的施工业绩。 （3）拟派项目经理须具备二级注册建造师执业资格（房建或市政专业），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理。 | 提供证明 | □通过 |
|  |  |  | 未提供证明 | □拒绝 |
| 7 | 信用记录 | 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单 |  | □通过 |
|  |  | 被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单 |  | □拒绝 |

- 附表2：响应性审查表

| 评审内容 | 审查情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否报价超出本项控制价； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否比选有效期不足； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否响应文件按照比选文件要求签字、盖章； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否响应服务时间要求； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否参选文件中提供虚假或失实资料； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否以他人名义提交响应文件、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式 谋取中选、采取可能影响评审公正性的不正当手段； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否有商务技术实质性偏离或附有采购人不能接受的条件； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否存在比选文件规定的可拒绝参选的其他未实质性响应比选文件要求的，而被判定为参选无效的情况 | □是 ¦ □否 |  |

- 附表3：综合评分表

|  | 评审内容 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（10分） | 人员配备（4分） | - 参选人为本项目配置的人员中除项目技术负责人外有中级职称的每有1人加2分，满分4 分； - 注：参选文件中提供证书扫描件。 |  |
|  |  | 企业业绩（6分） | 除资格预审业绩外，近3年以来（以合同签订时间为准），参选人具有单个合同金额不少于200万元的房屋、学校、医院等类似工程业绩，每多提供一个得2分，满分6分。 |  |
| 2 | 技术部分 （施工组织） （60分） | 施工方案与技术措施 （10分） | 根据供应商提供的施工方案与技术措施总体思路、内容的完整性和编制水平进行比较赋分： A.施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足招标人的需要，考虑问题周全，各项指标均能完成：7分＜F≤10 分； B.施工方案与技术措施基本能够满足采购需要，操作性不强： 4分＜F≤7 分； C.施工方案与技术措施不合理：1≤F≤4 分； D.不提供者得 0 分。 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 （30分） | 根据供应商提供的工程进度计划与措施进行比较赋分： A.工程进度计划与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足招标人的需要，考虑问题周全，各项指标均能完成：20分＜F≤30 分； B.工程进度计划与措施基本能够满足采购需要，操作性不强：10分＜F≤20分； C.工程进度计划与措施不合理：1≤F≤10 分； D.不提供者得 0 分。 |  |
|  |  | 质量保证 措施 （10分） | 根据供应商提供的质量管理体系与措施进行比较赋分: A.质量管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足招标人的需要，考虑问题周全，各项指标均能完成：7分＜F≤10 分； B.质量管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强：4分＜F≤7 分； C.质量管理体系与措施不合理：1≤F≤4 分； D.不提供者得 0 分。 |  |
|  |  | 安全文明施工管理措施 （10分） | 根据供应商提供的安全管理体系与措施进行比较赋分： A.安全管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足招标人的需要，考虑问题周全，各项指标均能完成：7分＜F≤10 分； B.安全管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强：4分＜F≤7 分； C.安全管理体系与措施不合理；1≤F≤4 分； D.不提供者得 0 分。 |  |
| 3 | 报价得分（30分） | 满足比选文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |  |  |
| 4 | 合计 | 100分 |  |  |

- 第五章 合同条款及格式

建设工程施工合同

项目名称：昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙工程

委 托 方（甲方）：海南海钢产业园投资开发有限公司

受 托 方（乙方）：

签订地点：

签订日期：

- 合同协议书

发包人（全称）： 海南海钢产业园投资开发有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙工程。

2.工程地点：海南省昌江县叉河镇海钢产业园。

3.资金来源： 企业自筹100%  。

4.工程内容：拟新建围墙约3207.5米，采用与海钢产业园1#～9#地块材质、高度、结构形式相似的钢筋砼装配式围墙；围墙内拟清表面积约113099.46平方米，具体工作内容包含但不限于果蔬、果树、房屋、集装箱房及鸡、鸭、牛养圈等所有地面附着物的赔偿及清除处理。

5.工程承包范围： 施工图纸范围内的全部内容 。

#### 二、合同工期

计划开工日期： 2025年 3 月 15  日（以发包人批准的实际开工日期为准）。

计划竣工日期： 2025年  4  月  28 日（以发包人确定的实际竣工之日止）。

工期总日历天数： 45 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家现行施工质量验收规范合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

含税总价人民币（大写）     (¥：元)。

2.合同价格形式：单价合同 。

3.承包人在提交书面请款函时应附合法有效的等额增值税专用发票，如因承包人未按时提交或金额等信息错误的，发包人的付款时间相应顺延且不构成违约。若承包人所开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，所引起的法律责任概由承包人承担，由此造成发包人损失的由承包人进行赔偿，并且不能免除承包人继续向发包人开具合法有效等额增值税专用发票的义务。

#### 五、专款专用与资金监管

#### 1.工程款专款专用：承包人应将发包人按合同约定支付的各项价款专用于本合同工程，否则由此产生的一切后果由承包人承担。

#### 2.资金监管：为使工程顺利完工，杜绝因资金挪用、转移、外借而导致工程进度受到影响。接受发包人对本建设项目建设资金使用情况的监督。

#### 六、项目经理

承包人项目经理：          。

#### 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书（如果有）；

2.投标函及其附录（如果有）；

3.专用合同条款及其附件；

4.通用合同条款；

5.技术标准和要求；

6.图纸；

7.已标价工程量清单或预算书；

8.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人已签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、本合同中有关知识产权、不侵权保证、保密、违约责任、争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在  昌江县  签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自   双方签字盖章后   生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执 陆份，承包人执  贰  份。

（此页为签署页）

| 委托方（公章）：海南海钢产业园投资开发有限公司 | 受托方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 或其委托代表人（签字）： | 或其委托代表人（签字）： |
| 组织机构代码：914600002012440018 | 组织机构代码： |
| 地址：海南省昌江县石碌镇建设西路48号 | 地 址： |
| 开户银行：工行海南分行昌江支行 | 开户银行： |
| 账号：2201027009200072145 | 账 号： |
| 签订日期：2025年 月 日 |  |

### 第二部分 通用合同条款

本合同通用条款执行中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2017—0201）的通用条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 一般约定

- 1.1 图纸和承包人文件

1.1.1 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）；

承包人提供的文件的期限为：开工七天前；

承包人提供的文件的数量为：肆份；

承包人提供的文件的形式为：全部为纸质文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件之日起七天内。

#### 2. 发包人

- 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

职    务：     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：1.负责现场施工的协调与管理；2. 负责协调处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工文件、完整的竣工结算资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  叁套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起30天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 竣工资料应是原件，所有资料均为纸质，电子版视需要另行提供 。

3.2 项目经理：

姓    名：        ；

联系电话：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。

3.3 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行保函履约担保，合同签订后    天内承包人将金额为合同金额的     的银行履约保函（应由国有商业银行或股份制商业银行的县级支行或以上级别银行开具）提交发包人。工程竣工验收合格之日起  日内，按承包人申请，经发包人审核后无息返还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程的《建设工程监理合同》约定的内容进行监理。

关于监理人的监理权限：按本工程的《建设工程监理合同》约定的内容进行监理。

#### 5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）双方应严格按国家及行业有关法律、法规、规程组织生产，加强管理，一旦发生人身、设备等事故，按各自责任承担费用。

（2）项目安全生产的达标目标：消灭人身死亡事故和负同等责任及以上事故；无重大设备损坏事故，无电网事故，无大的火灾事故，无滑坡事故和无重伤及以上人身事故；无严重违章违纪事件 。

5.1.2 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 发包人应在开工之日起15日内支付安全文明施工费总额的100%。发包人逾期支付安全文明施工费超过15日的，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此给承包人造成的停工损失。

6. 工期、进度、质量

6.1 施工组织设计

合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计涉及措施等费用时，承包人应明确费用事项与依据，并编制相应预算，报发包人技术审核和费用审批 。

6.2 专业人员配备

承包人应按照施工要求配备专业的技术员、安全员、材料员等，相关人员要求持证上岗。

6.3 工程变更

施工过程中如需工程变更，由承包人负责出具变更图纸，按程序经监理、发包人确认后方可实施。

6.4 专业分包

承包人要加强对专业分包队伍的管理，如发现施工质量达不到质量验收标准，应立即停止施工，并采取补救措施。发包人因施工质量问题有权要求承包人更换分包队伍。

6.5 实验段施工

针对施工过程中承包人应首先进行实验段施工，在实施段的施工质量达到验收质量标准，并得到发包人书面确认后，方可开展后续施工。

6.6 主材的选择

承包人在建筑材料的选择上，要选择有生产资质和能力的预制工厂进行预制，结构尺寸、强度等需满足要求，需提供出厂合格证。

6.7 统筹协调设备安装

承包人在施工期间需要做好大型设备在施工区域内的运输、起吊及安装工作。

7. 工期延误

7.1 因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /   。

7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工违约金=合同金额*0.05% *逾期天数。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

8. 价格调整

8.1 市场价格波动引起的调整

8.1.1市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

#### 9. 合同价格、计量与支付

9.1 合同价格形式

9.1.1综合单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除约定可调整价格范围外，完成合同约定及施工图纸、工程量清单范围内全部的工作量及价格风险，包括人工费、材料费、机械费等所有费用。

- 预付款

10.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价款30%的工程预付款（工程预付款中含合同价款中全部的安全文明施工费），本款在过程中不扣回。

11. 计量

11.1 计量原则

工程量计算规则：承包人实际完成的工程量按工程量清单计量规则中规定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量，对于工程量清单及其相关说明中已标明包干使用的执行工程量清单及其相关说明中包干约定。施工中变更增加的工程量（含措施工程），以工程签证形式予以确认。

12. 进度款

12.1 工程进度款支付

12.2 付款周期

- 12.2.1围墙修建完成、地面附着物清表及赔偿完成，支付签约合同价的50%，累计支付至签约合同价的80%；

- 12.2.2所有赔偿款支付到位并经地块所有人签字确认并拍照、施工现场验收合格和最终结算经比选人审定后双方签字认可后15个工作日内，支付至审定金额的97%。

12.3 进度款审核和支付

发包人支付进度款的期限：发包人在审核确定后并由承包人提出付款申请起 15 个工作日内进行支付。

当实付工程进度款累计支付至签约合同价的 80% 时暂停支付。

本合同所有费用均以转账方式支付，每期支付前，承包人应向发包人提供本期应付费用请款书，待发包人审核同意后，承包人根据审定金额按发包人要求向发包人提供合法有效的等额增值税专用发票。发包人收到发票后 10 个工作日内向承包人支付当期应付费用。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 试车程序

工程试车内容：   /   。

- 13.2 竣工退场

13.3竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书之日起7天内 。

#### 14. 竣工结算

- 14.1竣工结算

- 工程为综合单价合同，对于工程量清单之外增加的施工项目，以现场工程签证作为结算依据。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：接收承包人完整的竣工结算资料后60天内（不包含有争议部分），逾期未完成审批且未书面提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申清单。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

- 15.2 质量保证金

- 15.3 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用方式： 3 %的审定工程款；

- 15.4 质量保证金的扣留及返还

质量保证金的扣留采取方式：工程竣工结算时扣留，保修责任期限截止后的10个工作日无息退还。

15.5保修

15.6 保修责任

工程保修期为： 按照《建设工程质量管理条例》及有关规定；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 。

15.7 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内 。

15. 违约

16.1 发包人的违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：因发包人未按照合同约定及时拨付工程款，由此产生的相关责任由发包人承担。

16.2 承包人的违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的其他情形 。

16.2.2承包人违约的责任

(1)工程质量方面的违约责任

①发包人和监理人抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料不符合合同约定时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照单宗或批次材料价值的3%计算，向发包人支付违约金。

②工程保修期内发现质量不合格问题（该质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所属分项工程造价3％计算，向发包人支付违约金。

(2)安全生产方面的违约责任

①承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

②承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由发包人报主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

A.发生特别重大事故，承包人按事故所属分项工程总价6%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于12万元；

B.发生重大事故，承包人按事故所属分项工程总价5%，向发包人支付违约金，违约金的数不得低于10万元；

C.发生较大事故，承包人按事故所属分项工程总价3%，向发包支付违约金，违约金数额不得低于6万元；

D.发生一般事故，承包人按事故所属分项工程总价2%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于4万元。

(3)文明施工、环境保护方面的违约责任

①承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，经核实，承担人负违约责任，按该次环境卫生状况整改工程造价的3％计算，向发包人支付违约金。

(4)农民工工资支付方面的违约责任

承包人不得拖欠劳务人员工资，如承包人未按劳动合同支付劳务人员劳务费用或拖欠农民工工资引发农民工上访、闹事等事件，发包人在核实劳务人员劳务费用后，有权直接从工程款中代承包人支付劳务人员工资，除代付的工资外，承包人还须按发包人代付农民工工资总额的3％向发包人支付违约金；

(5)施工期间，承包人应严格做好临时道路的安全防护措施，增设人员进行安全引导，承担、安全措施不当所造成事故的责任和所有发生的费用。

#### 17. 争议解决

- 17.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向    /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

18.其他

在合同履行过程中的交流和协商事项除书面方式外均采用邮件的方式进行，双方授权联系人为：

发包人联系人：           ；联系方式：               ；

邮箱：

承包人联系人：           ；联系方式：               ；

邮箱：

附件一：工程质量保修书

附件一：            工程质量保修书

发包人（全称）：海南海钢产业园投资开发有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《建设工程质量管理条例》，经协商一致就昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙施工工程签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括围墙立柱和挡板破损、沉降、倾斜和倒塌等，以及双方约定的其他项目。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定。

项目保修期限为1年；

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：   无   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文，转签章页）

第六章 参选文件格式

正本或副本

- （格式仅供参考）

昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙施工单位采购

参选文件

参     选     人（盖章）：

法定代表或授权人(签字或盖章)：

编   制   日  期：    年     月     日

- 一、参选函

致：海南海钢产业园投资开发有限公司

1.我方已仔细研究了昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙施工单位采购项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           ( ¥ ：     )的总报价（其中，增值税税率为     %），服务期限：           ，按合同约定完成全部工作。

2.我方的参选文件包括下列内容：

（1）参选函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）参选报价；

（5）资格审查资料；

（5）商务文件；

（6）技术文件；

.....

3.我方承诺在比选文件规定的参选有效期内不撤销参选文件。

4.如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实，如有虚假，我方理解贵单位拒绝参选文件的权利。

参选人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 二、法定代表人身份证明

参选人名称：

姓名：       性别：      年龄：      职务：      系               （参选人全称）的法定代表人。

特此证明。

参选人名称：            （单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

法定代表人身份证复印件：

正面                                           反面

- 三、法定代表人授权委托书

海南海钢产业园投资开发有限公司 ：

本人(姓名)系(参选人)的法定代表人，现委托   (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目我方参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书签字之日起至递交参选文件有效期截止期间。

代理人无转委托权。

附：有效的法定代表人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件

| 法定代表人：(签字) | 被授权代理人：(签字) |
| --- | --- |
| 身份证号码： | 身份证号码： |
| 身份证复印件： | 身份证复印件： |

参选人：           （盖单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

- 四、参选报价

（一）报价一览表

项目名称：昌江叉河海钢产业园11#、12#、13#地块修建围墙施工单位采购

| 序号 | 填报明细 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选报价 | 不含税总价：¥ （元） 大写： |
|  |  | 税金：¥ （元） |
|  |  | 含税总价：¥ （元） 大写： |
| 2 | 参选保证金 （有/无） | 无 |
| 3 | 履约期限 | 自合同签订之日起至合同义务履行完毕为止 |
| 4 | 参选有效期 | 90天 |

参选人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）分项报价表

（参选人自行编制）

- 五、资格审查资料

（按照比选文件的要求提供）

- 六、商务文件

- 七、技术文件

- 八、比选文件要求的其他内容及参选人认为必要的其他内容